# 1. TÀI LIỆU BRD – BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Dự án: Hệ thống LMS Coach MVP
Phiên bản: 1.1
Ngày: 07/05/2026

## 1.1. TÓM TẮT DỰ ÁN (EXECUTIVE SUMMARY)

Dự án xây dựng một Hệ thống quản lý học tập (LMS) tối giản dành cho trung tâm gia sư, cho phép cá nhân hóa lộ trình học bằng tay cho từng học sinh. MVP không sử dụng AI, tập trung vào khả năng upload video bài giảng (từ file MP4, YouTube, Google Drive), tạo bài tập tương tác (trắc nghiệm & điền đáp án), đính kèm tài liệu, và đặc biệt là coach có thể tự sắp xếp lộ trình riêng cho từng học viên, giải quyết vấn đề "học sinh cần lộ trình vừa sức và có người quản lý".

Hệ thống chạy hoàn toàn trên local để thử nghiệm trước khi triển khai thực tế.

## 1.2. MỤC TIÊU KINH DOANH (BUSINESS OBJECTIVES)

- Xác thực nhu cầu học tập cá nhân hóa theo lộ trình riêng do giáo viên thiết kế.

- Tiết kiệm thời gian cho coach khi quản lý nhiều học sinh với tiến độ khác nhau.

- Tăng tỉ lệ giữ chân học sinh nhờ trải nghiệm học tập có cấu trúc và streak.

- Chuẩn bị nền tảng cho việc tích hợp AI trong các phiên bản sau.

- Chi phí bằng 0 trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ.

## 1.3. PHẠM VI DỰ ÁN (SCOPE)

BAO GỒM:

- Đăng nhập/đăng ký.

- Học sinh xem video (upload MP4, YouTube, Google Drive), làm quiz (trắc nghiệm & điền đáp án), tải tài liệu đính kèm.

- Coach tạo môn, khóa học, bài học (video + câu hỏi + tài liệu).

- Coach gán lộ trình cá nhân cho từng học sinh (kéo thả thứ tự bài học).

- Theo dõi tiến độ hoàn thành bài học của học sinh.

- Streak và XP cơ bản.

KHÔNG BAO GỒM:

- AI chatbot, tự động tạo lộ trình.

- Diễn đàn, phòng kiểm tra ảo.

- Ứng dụng di động.

- Cảnh báo qua email/Zalo.

- Hệ thống phân quyền phức tạp (chỉ có học sinh và coach).

## 1.4. CÁC BÊN LIÊN QUAN (STAKEHOLDERS)

| Vai trò | Người đại diện | Nhu cầu chính |
| --- | --- | --- |
| Sponsor | Nhóm sáng lập | Kiểm chứng mô hình trước khi đầu tư thêm |
| Coach (người dùng) | Các founder | Quản lý học sinh, tạo lộ trình dễ dàng |
| Học sinh | Học viên trung tâm | Học theo lộ trình rõ ràng, biết mình đã hoàn thành gì |
| Dev/UI | Nhà phát triển | Hiểu yêu cầu để xây dựng sản phẩm |

## 1.5. YÊU CẦU CẤP CAO (HIGH-LEVEL REQUIREMENTS)

- Hệ thống phải cho phép coach tạo lộ trình riêng biệt cho từng học sinh từ thư viện bài học có sẵn.

- Học sinh chỉ nhìn thấy những bài học được gán cho mình, theo đúng thứ tự.

- Mỗi bài học có video từ một trong ba nguồn: upload MP4, YouTube, Google Drive.

- Bài tập gồm hai dạng: trắc nghiệm và điền đáp án ngắn.

- Coach có thể đính kèm tài liệu (PDF, DOCX, ảnh…) cho bài học.

- Sau khi làm bài tập, hệ thống hiển thị điểm ngay.

- Học sinh có streak khi hoàn thành ít nhất 1 bài mỗi ngày.

## 1.6. CHỈ SỐ THÀNH CÔNG (SUCCESS METRICS)

- Coach có thể tạo và gán lộ trình cho một học sinh trong vòng dưới 5 phút.

- Học sinh có thể hoàn thành một bài học (xem video + làm quiz) trong dưới 15 phút.

- Tỉ lệ học sinh quay lại học trong 7 ngày liên tiếp: ≥ 50%.

## 1.7. RỦI RO VÀ GIẢM THIỂU

| Rủi ro | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- |
| Coach mất nhiều thời gian gán lộ trình thủ công | Giao diện kéo thả đơn giản, cho phép copy lộ trình mẫu |
| Học sinh gặp lỗi khi xem video | Hỗ trợ cả upload MP4 và nhúng YouTube / Google Drive |
| Dữ liệu thử nghiệm ít | Tạo sẵn dữ liệu mẫu cho Coach sử dụng |
| File tài liệu quá lớn làm đầy bộ nhớ | Giới hạn dung lượng 20MB/file, tổng 50MB/bài học |